2021年湖北第二师范学院运动场

树木移栽养护项目采购文件

采 购 人：湖北第二师范学院后勤集团

采购地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路129号

目 录

一、采购邀请函	1

二、采购需求	3

三、报价单	5

四、质量保证措施及售后服务承诺	6

五、资格证明文件	7

六、合同	9

## 采购邀请函

学校即将对综合运动场进行改造，为避免施工造成校园树木损伤，需移栽运动场西侧及北侧树木共计93棵，邀请符合资质条件的供应商参加本项目的投标。具体情况如下：

一、采购内容

1．采购项目名称：湖北第二师范学院运动场树木移栽养护项目

2．采购内容：学校运动场西侧人行道移栽樟树49棵养护期一年，运动场北侧移栽龙柏44棵无需养护，共计移栽93棵树木。

3．采购预算：人民币9.9万元，超过视为无效报价。

二、供应商资格

1．在国内注册并持相关经营资质（三证合一）的商家。

2．本项目不接受联合体竞标。

三、领取采购文件

采购文件领取时间：2021年 11 月 11 日起至2021年 11 月 15 日在湖北第二师范学院资产管理处（招投标中心）网上下载。

四、递交询价响应文件截止时间及方式

1．递交采购响应文件及参加询价截止时间为2021年 11 月 16 日上午9:30前。响应文件正、副各一本，以书面的形式送达（需装订密封），逾期或未加盖单位公章的报价文件恕不接受。

2．递交采购文件时需提供资质证明文件原件及复印件（加盖公章）一份（营业执照复印件）、法人委托书。

3．开标时间：2021年 11 月 16 日上午9:30

4．开标地点：湖北第二师范学院后勤集团会议室

5.联系方式

联系地址：武汉东湖新技术开发区高新二路129号湖北第二师范学院后勤集团物业管理中心216室，邮政编码：430205
　  联系人：翁  凯                            电话：027-87943219

湖北第二师范学院

后勤集团

2021年 11 月 10 日

## 采购需求

一、立项背景

学校即将对综合运动场进行改造，为避免施工造成校园树木损伤，需移栽运动场西侧及北侧树木共计93棵，现通过公开招标湖北第二师范学院运动场树木移栽养护服务项目定点采购单位。

二、采购范围及内容

学校运动场西侧人行道移栽樟树49棵养护期一年，运动场北侧移栽龙柏44棵无需养护，共计移栽93棵树木，移栽树木采购清单附后。

三、养护期限

自采购方验收合格之日起，一年的养护期。

四、预算费用及付款方式

1．预算费用：校园树木移栽项目预算费用99000元。

2．付款方式：本项目无预付款，树木移栽服务项目，以实际移栽树木数量及维护工作量和审计结果为依据据实结算，中标单位先行支付审定金额的30%作为质保金，并提供有效的税务发票，采购方支付中标单位此次审定金额的100%；待验收合格之日起，一年养护期满后，再次验收，移栽樟树成活率达94%(龙柏无需养护)，全额退还中标单位质保金，若成活率未达到以上标准，则采购人与中标单位进行协商，按照以下方式执行（二选一，按照死亡樟树价值由高到底扣除质保金或赔偿树木）：

①以采购方审计单位验收的结算金额核算，从质保金中扣除，如质保金不够，可向中标单位追偿；

②中标单位购买相同品种及规格的树木进行赔偿，直至存活率达到94%，赔偿树木从完成栽种之日起一年的养护期。

五、养护服务标准

1．树木移栽按照采购方需求进行清除杂树和杂草、深埋混泥土和石头、平整场地、更换种植土、苗木栽植、樟树养护12个月等全部服务内容。并保证采购使用要求，同时确保有关管理部门的验收。

2．根据以下工作内容结合采购清单所包含的树木品种及规格进行单项报价投标：

树木移栽工作内容包含：二次起挖、包扎土球、换土种植、卸车、转运、栽植、搭支撑架清场、浇水、封土、扶正缠草绳、樟树养护期12个月等，骨架保留三级分枝，树木土球大小不低于定额要求的标准，移植树木的辅材由劳务承包单位自行负责。

3．所有移栽树木修剪修枝，必须按照甲方要求进行。

4．其他绿化养护服务，必须达到国家园林工程规定的标准，保质保量完成工作。

5．移栽树木报价包含运输、栽种、工具、机械设备（含设备维修）、辅材、人工（劳务费及工伤）、饮食、住宿、交通和管理风险等费用。

陆、养护服务要求

1．投标人必须提供满足采购文件要求的货物及相关服务。

2．投标人在购买询价响应文件后，须到施工现场进行实地勘察。

3. 公开询价时，在各报价人报价接近情况下，采购人可根据各报价人资金、业绩等综合能力进行综合评议。

4. 质量要求：达到国家园林工程规定的标准，所用养护服务相关材料为采购人和有关部门认可产品，附有国家相关部门的质量检测证明，并能达到通过学校有关部门的验收标准。

七、供应商资格要求

1．在国内注册并持证（三证合一）经营的商家。

2．本项目不接受联合体投标。

附件

| 运动场树木移栽养护采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 树木名称 | 规格 | 数量（棵） | 报价（元/棵） | 报价合计（元） | 备注 |
| 1 | 香樟树 | Ф10cm-15cm | 2 |  |  |  |
|  |  | Ф16cm-20cm | 10 |  |  |  |
|  |  | Ф21cm-25cm | 26 |  |  |  |
|  |  | Ф26cm-30cm | 10 |  |  |  |
|  |  | Ф31cm-35cm | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 49 |  |  |  |

## 报价单

（采购编号：          ）

供应商名称：                                              单位： 元（人民币）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |  | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价： （本项目为交钥匙工程，投标报价中包含了人工、材料、保险、税收、检测合格等费用。） |  |  |  |  |

授权代表签字（盖章）：

日  期：

## 质量保证措施及售后服务承诺

授权代表签字（盖章)：                         日  期：

## 资格证明文件

1.营业执照、税务登记及组织机构代码证（复印件）；

2.资格条件中要求的资格证及其他证书；

3.法定代表人代表授权书（参见格式一）；

4.供应商应提供有关资格证明文件，及供应商认为其他需提供的文件。

格式一   法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                        的                          公司的在下面签字的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                       项目的合同投标及合同执行、完成和保修及服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

授权单位盖章：

## 合同

合同条款根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》，由采购人和供应商按照平等、自愿的原则约定。